## Slide 1
Start
22.04.
Literature Review
22.04.
01.05.
Writing Project Proposal
22.04.
24.04.
Preparing Proposal Presentation
22.04.
23.04.
Setting up Programming Environment
22.04.
23.04.
Complete important RePast Tutorials
23.04.
28.04.
Developing the Word-Building Ontology
24.04.
27.04.
Developing the Environment
27.04.
29.04.
Developing Letter Resources
28.04.
01.05.
Developing Agents
29.04.
01.05.
Developing Demands
01.05.
07.05.
Developing Supply Calculation
06.05.
14.05.
Developing Resource Propagation
15.05.
26.05.
Developing Intelligence Parameters
21.05.
29.05.
Preparing Progress Presentation
27.05.
29.05.
Experiments / Evaluation
28.05.
11.06.
Preparing Final Presentation
04.05.
24.06.
Writing Thesis
22.06.
26.06.
Finish
27.04.